**Validando Sprint 4**

**“Almacen Frebor”**

***[AFB]***

***Fecha:[12/12/2024]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.1fob9te)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Pila de documentos actualizada. 4](#_heading=h.1t3h5sf)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 12/12/2024 | inicio documento | Ema Simunovic |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Almacen Frebor |
| Fecha de Inicio | 08/08/2024 |
| Fecha de Término | 18/12/2024 |
| Patrocinador principal | julio tapia |
| Docente | julio tapia |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **20.918.441-9** | **Freddy Bravo** | **Fre.bravo@duocuc.cl** |
| **19.381.190-6** | **Ema Simunovic** | **Em.simunovic@duocuc.cl** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
| 000-000 | pruebas de claidad | 2 | ema simunovic | 1 | 1 |  |  |  | 2 | A |
| 000-000 | documentacion final | 7 | Freddy  Bravo | 3 | 4 |  |  |  | 7 | A |
| 000-000 | presentacion | 2 | ema simunovic y freddy bravo | 1 | 1 |  |  |  | 2 | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pila del documentos actualizada.

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| --- | --- | --- | --- |
| 004-001 | diario de reflexion | 2 | media |
| 004-002 | plantilla resumen | 2 | alta |
| 004-003 | Manuales de usuario e instalacion | 5 a 8 | alta |
| 004-004 | presentacion | 2 | alta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |